## Slide 1
Ra mắt website
Giai đoạn và cột mốc · 2 thg 11, 2026 – 30 thg 12, 2026
Tháng 11
Tháng 12
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
Khảo sát
Thiết kế
Nội dung
Phát triển
Ra mắt

## Slide 2
Ra mắt website
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 30 thg 12, 2026
Tháng 11
Tháng 12
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
1 Khảo sát
1.1 Họp khởi động
1.2 Mục tiêu và yêu cầu
1.3 Sơ đồ trang web và kế hoạch nội dung
2 Thiết kế
2.1 Wireframe
2.2 Thiết kế hình ảnh
2.3 Thiết kế được duyệt
3 Nội dung
3.1 Viết nội dung
3.2 Ảnh và phương tiện
4 Phát triển
4.1 Thiết lập hosting và CMS
4.2 Phát triển front-end

## Slide 3
Ra mắt website
Tác vụ · 2 thg 11, 2026 – 30 thg 12, 2026
Tháng 11
Tháng 12
Mẫu miễn phí của Planitude · planitude.app
4.3 Nhập nội dung
4.4 SEO và phân tích
5 Ra mắt
5.1 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng
5.2 Sửa lỗi
5.3 Đưa vào vận hành
5.4 Đánh giá sau ra mắt