## Slide 1
施工进度计划
阶段与里程碑 · 2026年11月2日 – 2027年5月24日
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
Planitude 免费模板 · planitude.app
前期准备
临建与土方工程
主体结构
围护结构
机电安装
装饰装修
竣工验收

## Slide 2
施工进度计划
任务 · 2026年11月2日 – 2027年5月24日
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
Planitude 免费模板 · planitude.app
1 前期准备
1.1 施工图设计
1.2 施工许可
1.3 招标与施工合同
1.4 开工
2 临建与土方工程
2.1 临时设施搭建
2.2 基坑开挖与土方
3 主体结构
3.1 基础工程
3.2 主体结构：柱、墙、梁
3.3 楼板与屋面
3.4 主体结构封顶
4 围护结构

## Slide 3
施工进度计划
任务 · 2026年11月2日 – 2027年5月24日
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
Planitude 免费模板 · planitude.app
4.1 砌体工程
4.2 防水与保温
4.3 外门窗安装
5 机电安装
5.1 给排水与暖通
5.2 电气安装
6 装饰装修
6.1 抹灰与找平
6.2 地面与墙面铺贴
6.3 涂料施工
6.4 室外工程
7 竣工验收
7.1 检测与专项验收
7.2 竣工交付