## Slide 1
ERP/CRM实施
阶段与里程碑 · 2026年11月2日 – 2027年3月16日
11月
12月
1月
2月
3月
Planitude 免费模板 · planitude.app
选型
分析与设计
实施
测试与培训
上线

## Slide 2
ERP/CRM实施
任务 · 2026年11月2日 – 2027年3月16日
11月
12月
1月
2月
3月
Planitude 免费模板 · planitude.app
1 选型
1.1 需求收集
1.2 供应商选型
1.3 合同签署
2 分析与设计
2.1 业务流程分析
2.2 方案设计
2.3 设计签字确认
3 实施
3.1 系统配置
3.2 系统集成
3.3 数据迁移
4 测试与培训
4.1 系统测试

## Slide 3
ERP/CRM实施
任务 · 2026年11月2日 – 2027年3月16日
11月
12月
1月
2月
3月
Planitude 免费模板 · planitude.app
4.2 用户验收测试
4.3 用户培训
5 上线
5.1 正式上线
5.2 上线后重点支持
5.3 项目收尾