## Slide 1
房屋翻新
阶段与里程碑 · 2026年11月2日 – 2027年1月25日
11月
12月
1月
Planitude 免费模板 · planitude.app
设计
拆除
水电
饰面
交付

## Slide 2
房屋翻新
任务 · 2026年11月2日 – 2027年1月25日
11月
12月
1月
Planitude 免费模板 · planitude.app
1 设计
1.1 现场测量
1.2 室内设计
1.3 报批手续
1.4 施工方报价
1.5 确定施工方
2 拆除
2.1 工地准备
2.2 拆除与清运
2.3 建筑垃圾清运
3 水电
3.1 给排水
3.2 电气
3.3 找平与抹灰

## Slide 3
房屋翻新
任务 · 2026年11月2日 – 2027年1月25日
11月
12月
1月
Planitude 免费模板 · planitude.app
4 饰面
4.1 地面与墙砖
4.2 门窗
4.3 墙面涂刷
4.4 厨房与卫浴
5 交付
5.1 开荒保洁
5.2 竣工验收与交付