## Slide 1
敏捷迭代软件开发
阶段与里程碑 · 2026年11月2日 – 2027年1月20日
11月
12月
1月
Planitude 免费模板 · planitude.app
冲刺 0
冲刺 1
冲刺 2
冲刺 3
冲刺 4
发布

## Slide 2
敏捷迭代软件开发
任务 · 2026年11月2日 – 2027年1月20日
11月
12月
1月
Planitude 免费模板 · planitude.app
1 冲刺 0
1.1 待办清单与架构
1.2 环境与持续集成
2 冲刺 1
2.1 冲刺计划
2.2 开发与测试
2.3 评审与回顾
3 冲刺 2
3.1 冲刺计划
3.2 开发与测试
3.3 评审与回顾
4 冲刺 3
4.1 冲刺计划
4.2 开发与测试

## Slide 3
敏捷迭代软件开发
任务 · 2026年11月2日 – 2027年1月20日
11月
12月
1月
Planitude 免费模板 · planitude.app
4.3 评审与回顾
5 冲刺 4
5.1 冲刺计划
5.2 开发与测试
5.3 评审与回顾
6 发布
6.1 稳定化与回归测试
6.2 正式发布
6.3 发布后支持